KRSL AI

# План разработки AI-системы
распознавания и перевода жестового языка

От первого воспроизводимого эксперимента до коммерческого MVP

| Назначение | Техническое задание и рабочая инструкция для ИИ-агента |
| --- | --- |
| Базовый язык | Kazakh-Russian Sign Language (KRSL) |
| Стартовый датасет | KRSL20 |
| Дата версии | 14 августа 2026 |

Главное решение Используем существующий kurshakuz/krsl-recogniton как исследовательский эталон и источник идей/весов, но новый продукт строим отдельным чистым репозиторием на современном Python-стеке. Сначала воспроизводим baseline, затем заменяем устаревший preprocessing и модель поэтапно.

# Содержание

1. Что мы строим и что не строим в первой версии

2. Что можно использовать из krsl-recogniton

3. Почему нельзя просто продолжить старый репозиторий

4. Целевая архитектура

5. Структура нового репозитория

6. Фаза 0 — подготовка проекта и аудит legacy

7. Фаза 1 — получение и инвентаризация KRSL20

8. Фаза 2 — preprocessing: видео → landmarks

9. Фаза 3 — воспроизведение baseline LSTM

10. Фаза 4 — новая модель и корректная оценка

11. Фаза 5 — real-time webcam MVP

12. Фаза 6 — API и приложение

13. Фаза 7 — расширение собственного датасета

14. Фаза 8 — непрерывная жестовая речь

15. Фаза 9 — обратное направление: текст/речь → жесты

16. Метрики и тестирование

17. Правила архитектуры для ИИ-агента

18. Git, эксперименты и воспроизводимость

19. Серверы, GPU и инфраструктура

20. Лицензии, приватность и коммерческое использование

21. План первых 14 рабочих сессий

22. Master Prompt для ИИ-агента

23. Definition of Done коммерческого MVP

24. Проверенные источники

# 1. Что мы строим и что не строим в первой версии

Первая версия продукта не должна пытаться переводить свободную непрерывную жестовую речь. Первое инженерное доказательство должно решать ограниченную, измеримую задачу: распознавание одного из известных изолированных жестов по короткому видео или потоку камеры.

Камера / MP4
      ↓
MediaPipe Holistic
      ↓
руки + лицо + поза
      ↓
нормализованная последовательность признаков
      ↓
sequence model
      ↓
класс жеста + confidence
      ↓
текст на русском/казахском

## MVP-0

20 классов KRSL20: загрузка видео, preprocessing, обучение, оценка на невидимом исполнителе.

CLI: train, evaluate, predict-video.

Файл модели и воспроизводимый отчёт с метриками.

## MVP-1

Webcam: пользователь показывает один жест в заданном временном окне.

На экране выводятся распознанный класс, перевод и уверенность.

Есть класс UNKNOWN/отказ от ответа при низкой уверенности.

Работа локально без обязательного сервера.

## Пока не делаем

непрерывный перевод предложений;

автоматическое определение начала и конца каждого жеста;

3D-аватар;

LLM в критическом контуре распознавания;

обучение огромной видеомодели на сырых пикселях;

мобильное приложение до появления стабильной модели.

# 2. Что можно использовать из krsl-recogniton

Проверенный репозиторий: kurshakuz/krsl-recogniton. Он публичный, содержит Apache License 2.0, код preprocessing/обучения/инференса и готовые Keras H5-модели. Это полезный reference implementation.

| Компонент | Что найдено | Как используем |
| --- | --- | --- |
| README | End-to-end запуск video → recognition, инструкции TensorFlow/Keras/MediaPipe. | Как описание исторического pipeline. |
| sign-prediction/model.h5 | Готовая обученная модель около 2.95 MB. | Проверить legacy inference; не считать production-моделью. |
| train.py | Обучение 250 эпох, batch 16, сохранение model.h5. | Воспроизвести baseline и зафиксировать метрики. |
| train_utils.py | Вход 70×84, семь LSTM(64), Dense softmax. | Сделать совместимую baseline-реализацию. |
| recognition.py | Загрузка model.h5 и prediction по landmark-файлам. | Использовать для понимания формата признаков. |
| label.txt | 20 меток, включая пары statement/question. | Сопоставить с KRSL20 и создать нормальный labels.yaml. |
| LICENSE | Apache License 2.0. | Код можно переиспользовать в рамках условий лицензии; атрибуцию сохранить. |

Важно KRSL20 — не словарь бытовых фраз. Он специально построен вокруг 20 классов, где важны ручные и неручные компоненты (мимика, положение головы, mouthing). Поэтому это отличный инженерный benchmark, но не готовый словарь переводчика.

# 3. Почему нельзя просто продолжить старый репозиторий

Dockerfile основан на Ubuntu 18.04, TensorFlow 1.14.0 и Bazel 3.4.1. Это legacy-окружение.

requirements.txt ограничивает opencv-python версией ниже 4.0.

Репозиторий включает большую копию MediaPipe исходников и C++/Bazel build-chain, хотя современный Python MediaPipe Tasks позволяет работать значительно проще.

В parse.py есть явная синтаксическая опечатка перед вызовом main, значит запуск старого pipeline «как есть» не должен быть условием успеха нового продукта.

Текущий train/test split формируется по порядку файлов, а не строго по исполнителям. Для signer-independent оценки это недостаточно надёжно.

Нет production API, конфигурационного слоя, experiment tracking, схем данных и тестов, необходимых коммерческому продукту.

Стратегия Legacy запускаем только в изолированном режиме reference/legacy, чтобы понять формат и получить контрольную точку. Production-код не импортирует legacy-модули.

# 4. Целевая архитектура

┌──────────────────┐
                         │ MP4 / Webcam     │
                         └────────┬─────────┘
                                  ↓
                         ┌──────────────────┐
                         │ Frame Reader     │
                         │ timestamps / FPS │
                         └────────┬─────────┘
                                  ↓
                    ┌──────────────────────────┐
                    │ MediaPipe Holistic      │
                    │ hands + pose + face     │
                    └───────────┬──────────────┘
                                ↓
                    ┌──────────────────────────┐
                    │ Feature Normalizer      │
                    │ scale / center / masks  │
                    └───────────┬──────────────┘
                                ↓
                    ┌──────────────────────────┐
                    │ Sequence Model          │
                    │ LSTM baseline / Transf. │
                    └───────────┬──────────────┘
                                ↓
                    ┌──────────────────────────┐
                    │ Calibrator + UNKNOWN    │
                    └───────────┬──────────────┘
                                ↓
                    ┌──────────────────────────┐
                    │ label / translation     │
                    │ confidence / latency    │
                    └──────────────────────────┘

## Признаки одного кадра

левая кисть: 21 landmark × (x,y,z);

правая кисть: 21 landmark × (x,y,z);

выбранные pose landmarks верхней части тела или полный pose-вектор;

face blendshapes для неручных компонентов; при необходимости — компактное подмножество face landmarks;

presence/visibility masks для отсутствующих точек;

опционально скорости Δx/Δy/Δz между соседними кадрами.

Все размеры должны определяться конфигом. Никакого «магического 84» вне legacy baseline.

# 5. Структура нового репозитория

krsl-ai/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── .env.example
├── .gitignore
├── configs/
│   ├── data.yaml
│   ├── features.yaml
│   ├── train_lstm.yaml
│   └── train_transformer.yaml
├── data/
│   ├── raw/              # не коммитить
│   ├── manifests/
│   └── processed/        # не коммитить
├── src/krsl_ai/
│   ├── data/
│   │   ├── manifest.py
│   │   ├── video_reader.py
│   │   ├── splits.py
│   │   └── dataset.py
│   ├── features/
│   │   ├── mediapipe_extractor.py
│   │   ├── normalize.py
│   │   └── schema.py
│   ├── models/
│   │   ├── lstm_baseline.py
│   │   ├── transformer.py
│   │   └── registry.py
│   ├── training/
│   │   ├── train.py
│   │   ├── evaluate.py
│   │   ├── metrics.py
│   │   └── checkpoint.py
│   ├── inference/
│   │   ├── predictor.py
│   │   ├── realtime.py
│   │   └── smoothing.py
│   └── api/
│       └── app.py
├── scripts/
│   ├── prepare_dataset.py
│   ├── extract_features.py
│   ├── train.py
│   ├── evaluate.py
│   └── webcam_demo.py
├── tests/
│   ├── unit/
│   └── integration/
├── artifacts/            # модели/метрики локально или object storage
├── reports/
└── reference/
    └── legacy-notes.md

Правило В новый repo не копировать целиком старый vendored MediaPipe. Legacy repo держать отдельным checkout или ссылкой в reference-заметках.

# 6. Фаза 0 — подготовка проекта и аудит legacy

Цель: Получить чистый воспроизводимый проект и задокументировать, что именно берём из старой реализации.

## Что делает ИИ-агент

Создать новый Git-репозиторий krsl-ai и базовую структуру каталогов.

Клонировать kurshakuz/krsl-recogniton рядом только как reference; не встраивать его целиком в production repo.

Сохранить сведения о commit SHA, лицензии, model.h5, label.txt и формате 70×84 в reference/legacy-notes.md.

Попробовать только inference старой model.h5 в отдельном legacy environment. Если на современном Python несовместимо, зафиксировать это и не тратить время на полную модернизацию старого C++/Bazel build.

Создать команды make/setup, make/test, make/lint или их эквиваленты.

Настроить ruff/formatter/type checking и pytest.

## Результаты этапа

новый чистый repo;

reference/legacy-notes.md;

запускаемый test suite;

документированный статус legacy model.h5.

Gate / нельзя переходить дальше `pytest` проходит; проект устанавливается одной командой; legacy-вывод задокументирован; production-код не зависит от старого MediaPipe/Bazel.

# 7. Фаза 1 — получение и инвентаризация KRSL20

Цель: Получить данные и сделать их машиночитаемыми без ручной путаницы.

## Что делает ИИ-агент

Скачать isolated-sign videos KRSL20 из официальной страницы проекта.

Не изменять файлы в data/raw. Рассматривать raw как immutable.

Сканировать дерево и создать manifest.csv/parquet с полями sample_id, path, class_name, signer_id, source, fps, frames, duration_ms.

Проверить ожидаемые 20 папок/классов и примерно 5200 видеоклипов; отклонения логировать.

Сопоставить имена классов с label.txt legacy repo, но завести собственный labels.yaml с human-readable переводами.

Определить signer-independent split. Для 5 исполнителей предпочтительно 5-fold leave-one-signer-out; минимум: train/val/test по разным исполнителям.

Сгенерировать dataset_report.json и отчёт о повреждённых видео.

## Результаты этапа

manifest;

labels.yaml;

splits/*.csv;

dataset_report.json.

Gate / нельзя переходить дальше Нет пересечения signer_id между train и test. Все используемые видео читаются OpenCV/FFmpeg. Любые отсутствующие/битые файлы перечислены, а не замолчаны.

# 8. Фаза 2 — preprocessing: видео → landmarks

Цель: Преобразовать тяжёлое видео в компактные последовательности признаков.

## Что делает ИИ-агент

Использовать современный MediaPipe Holistic Landmarker в VIDEO mode или эквивалентную комбинацию Hand/Pose/Face Landmarker.

Читать видео с исходными timestamp; не полагаться только на frame index.

Для каждого кадра извлекать hands, pose и face blendshapes; сохранять presence mask.

Нормализовать координаты относительно центра плеч/корпуса и масштаба тела. Для hand-local признаков дополнительно нормализовать относительно wrist/palm scale.

Не зеркалить left/right без явного преобразования handedness.

Приводить последовательности к настраиваемой длине: baseline=70 кадров; new model может использовать resampling + attention mask.

Сохранять .npz: features, mask, timestamps, label_id, signer_id, preprocessing_version.

Кэшировать результат: повторный запуск не должен перерабатывать неизменённые файлы.

Добавить визуальный debug-режим, который рисует landmarks поверх 20 случайных видео для ручной проверки.

## Результаты этапа

processed dataset;

feature schema version;

preprocessing CLI;

20 debug overlays;

unit tests нормализации.

Gate / нельзя переходить дальше На случайной выборке landmarks визуально совпадают с руками/лицом/телом; NaN отсутствуют; пропуски представлены mask, а не случайными числами; повторный запуск детерминирован.

# 9. Фаза 3 — воспроизведение baseline LSTM

Цель: Получить минимальную свою обученную модель и сравнить с историческим подходом.

## Что делает ИИ-агент

Реализовать LegacyCompatibleLSTM: input [batch, 70, 84], 7×LSTM(64), Dense(num_classes), как в train_utils.py.

Если современный extractor не выдаёт идентичные 84 признака, сделать отдельный legacy-compatible feature adapter или отметить, что сравнение только архитектурное.

Обучать по конфигу с фиксированным seed. Не зашивать epochs/batch в код.

Сохранять best checkpoint по validation macro-F1, а не только последний epoch.

Сохранять train_history.csv, metrics.json, confusion_matrix.png, config snapshot и git commit SHA.

Прогнать signer-independent test только один раз после выбора модели.

## Результаты этапа

baseline checkpoint;

metrics.json;

confusion matrix;

воспроизводимая команда обучения.

Gate / нельзя переходить дальше Есть модель, которая на held-out signer заметно лучше случайного уровня и даёт стабильные метрики при повторном запуске. Если результат существенно ниже опубликованного ориентира ~77%, сначала исследовать pipeline, а не усложнять сеть.

# 10. Фаза 4 — новая модель и корректная оценка

Цель: Улучшить baseline современным feature set и model architecture, не потеряв измеримость.

## Что делает ИИ-агент

Сначала обучить компактный BiLSTM/GRU на hands+pose+face, затем Transformer Encoder как второй эксперимент.

Добавить velocity features и attention/padding mask как отдельные ablation-конфиги.

Сравнить: hands only; hands+pose; hands+face; hands+pose+face.

Провести leave-one-signer-out cross-validation на 5 исполнителях и агрегировать macro-F1.

Ввести temperature scaling или иной простой calibration на validation set.

Определить confidence threshold для UNKNOWN на примерах вне словаря.

Не выбирать модель только по accuracy. Считать macro-F1 и per-class recall.

## Результаты этапа

таблица экспериментов;

best production candidate;

calibration config;

описание input schema модели.

Gate / нельзя переходить дальше Новая модель превосходит baseline на signer-independent метриках или даёт равное качество при меньшей задержке/размере. Решение подтверждено цифрами, а не ощущением.

# 11. Фаза 5 — real-time webcam MVP

Цель: Показать работающий пользовательский сценарий без сервера.

## Что делает ИИ-агент

Сделать webcam_demo.py на OpenCV.

Первый UX: пользователь нажимает SPACE/кнопку «Записать жест», идёт окно 1–2 секунды, затем prediction. Это специально проще continuous segmentation.

Использовать MediaPipe LIVE_STREAM или низколатентный VIDEO/stream pipeline.

Показывать top-1 class, confidence, translated label и latency.

Если confidence ниже порога, выводить «Не распознано», а не угадывать.

Добавить temporal smoothing только после измерения raw predictions.

Логировать реальные session samples отдельно и только с явным согласием пользователя.

## Результаты этапа

локальное desktop demo;

latency report;

видео демонстрации;

список известных failure cases.

Gate / нельзя переходить дальше Демо стабильно работает на новом человеке, которого не было в train, и не падает при пропавшей руке/лице. UNKNOWN работает. Медианная end-to-end задержка измерена.

# 12. Фаза 6 — API и приложение

Цель: Отделить ML-ядро от интерфейса и подготовить продуктовую интеграцию.

## Что делает ИИ-агент

Создать Predictor как чистый Python service без зависимости от FastAPI.

Поверх него добавить FastAPI только для file/video inference и health/model-info endpoints.

Для realtime предпочтительно локальное inference на клиенте/desktop; серверный streaming добавлять только при необходимости.

Версионировать модель: model_version, feature_schema_version, labels_version.

Добавить простой web/desktop UI: камера, кнопка capture, результат, confidence, язык отображения.

Не загружать raw video на сервер по умолчанию.

## Результаты этапа

predictor package;

API contract;

минимальный UI;

model metadata endpoint.

Gate / нельзя переходить дальше ML-модель можно заменить без переписывания UI/API; inference проходит integration tests; нет hard-coded локальных путей.

# 13. Фаза 7 — расширение собственного датасета

Цель: Перейти от исследовательских 20 классов к полезному словарю продукта.

## Что делает ИИ-агент

Вместе с носителями жестового языка/сурдопереводчиками выбрать первые 100–300 полезных понятий и фраз для конкретного домена: ЦОН, клиника, банк и т.п.

Создать protocol записи: расстояние, framing, фон, освещение, минимум повторов, допустимые вариации.

Собирать несколько исполнителей, а не десятки дублей одного человека.

Хранить consent/usage rights отдельно от ML manifest; не помещать персональные данные в filename.

Ввести dataset versioning и immutable releases.

После каждой новой версии переобучать модель и отдельно измерять качество на unseen signers.

## Результаты этапа

v1 proprietary dataset;

data collection protocol;

consent/rights records;

расширенный labels ontology.

Gate / нельзя переходить дальше Новый словарь подтверждён экспертами; test signers не участвовали в обучении; права на коммерческое использование данных документированы.

# 14. Фаза 8 — непрерывная жестовая речь

Цель: Научить систему распознавать последовательность жестов, а не один клип.

## Что делает ИИ-агент

Подключить FluentSigners-50 и/или собственные full-sentence данные после проверки условий использования.

Определить промежуточное представление gloss sequence.

Обучить temporal encoder + CTC для распознавания последовательности gloss без ручной покадровой разметки.

Добавить decoding, language model only after a strong acoustic/visual baseline exists.

Считать WER-like gloss error rate / sequence accuracy, а не isolated top-1.

Затем обучить/подключить отдельный translation layer gloss → русский/казахский текст.

## Результаты этапа

continuous recognizer;

gloss decoder;

sequence metrics;

первая sentence demo.

Gate / нельзя переходить дальше Изолированный classifier не используется как псевдо-continuous translator. Есть отдельная sequence evaluation и устойчивость на full sentences.

# 15. Фаза 9 — обратное направление: текст/речь → жесты

Цель: Сделать двусторонний продукт после успешного sign → text.

## Что делает ИИ-агент

ASR: речь → текст отдельным модулем.

Text normalization: русский/казахский → структурированное значение/глоссы.

На первом продукте показывать библиотеку проверенных human-recorded clips, а не генерировать сомнительные жесты.

3D-avatar или motion generation рассматривать позже и валидировать с носителями языка.

Не считать дословную перестановку слов корректным переводом в жестовый язык.

## Результаты этапа

двусторонний prototype;

библиотека verified sign clips;

linguistic QA process.

Gate / нельзя переходить дальше Каждый пользовательский вывод в жестах лингвистически проверен; продукт не выдаёт автоматически сгенерированную неверифицированную жестикуляцию как правильный перевод.

# 16. Метрики и тестирование

## ML-метрики

Top-1 accuracy — для совместимости с исследованиями.

Macro-F1 — основная метрика, чтобы классы с большим числом примеров не доминировали.

Per-class precision/recall.

Confusion matrix.

Calibration error / reliability curve.

Unknown rejection: false accept rate на жестах вне словаря.

Leave-one-signer-out среднее и стандартное отклонение.

## Инженерные метрики

preprocessing success rate;

frames/sec extraction;

CPU/GPU memory;

model size;

landmark latency;

model inference latency;

end-to-end latency webcam → result.

## Тестовый минимум

unit test на normalization и left/right handedness;

unit test на padding/mask;

unit test на labels mapping;

integration test video → npz;

integration test npz → prediction;

smoke test webcam без камеры через prerecorded video;

regression test: эталонные 10 клипов не должны менять prediction после рефакторинга без объяснения.

# 17. Правила архитектуры для ИИ-агента

Ключевое правило ИИ-агент не имеет права «сделать побыстрее» ценой смешивания preprocessing, training, inference и API в одном файле. Каждый слой имеет отдельный контракт.

Никакого spaghetti-code и монолитного main.py.

Каждый модуль имеет одну ответственность.

Все пути, dimensions, FPS, sequence_length, thresholds и hyperparameters — через config.

Никаких абсолютных C:\Users\... или /home/... путей.

Raw dataset неизменяемый.

Никаких silent except: ошибки файлов/landmarks логировать с sample_id.

Никакого data leakage: split создаётся до обучения и проверяется тестом.

Модель не должна сама знать строковые переводы; mapping хранится отдельно.

Каждый эксперимент сохраняет config, seed, commit SHA, metrics.

Перед рефакторингом сначала тесты на текущее поведение.

Большие бинарные модели/датасеты не коммитить в Git.

Никакого LLM для исправления классификации на этапе первых baseline: сначала измеримое CV/sequence recognition.

## Стиль взаимодействия агента

Перед фазой прочитать README/ARCHITECTURE.md и текущий статус.

Написать короткий план изменений.

Сделать минимальный законченный vertical slice.

Запустить format/lint/typecheck/tests.

Запустить соответствующий smoke test на данных.

Сохранить метрики/артефакты.

Обновить STATUS.md: что сделано, команды запуска, известные проблемы, следующий шаг.

Только после прохождения gate переходить дальше.

# 18. Git, эксперименты и воспроизводимость

Основная ветка main должна всегда запускаться.

Работа агента — маленькими feature branches/commits: data-manifest, mediapipe-extractor, lstm-baseline и т.д.

Commit message описывает результат, а не «update».

Модельный checkpoint связывается с git SHA и config hash.

Для первых экспериментов достаточно reports/experiments/<run-id>/; позднее можно подключить MLflow/W&B/DVC, если появится реальная необходимость.

Сидировать Python/NumPy/framework randomness.

Environment freeze хранить в lockfile/requirements export.

reports/experiments/2026-08-14_lstm_baseline/
├── config.yaml
├── git_sha.txt
├── metrics.json
├── history.csv
├── confusion_matrix.png
└── notes.md

# 19. Серверы, GPU и инфраструктура

| Этап | CPU | GPU | Сервер |
| --- | --- | --- | --- |
| KRSL20 preprocessing | Да | Необязательно | Нет |
| LSTM/Transformer по landmarks | Да, медленнее | Желательно | Нет |
| Webcam MVP | Да | Необязательно | Нет |
| Большие video models | Непрактично | Нужен | Аренда GPU целесообразна |
| Continuous full-video training | Частично | Желателен мощный GPU | Может понадобиться |

На старте сервер не покупать. Сначала доказать качество на landmarks локально. Облачный GPU имеет смысл только когда bottleneck измерен и локальное обучение реально мешает итерациям.

# 20. Лицензии, приватность и коммерческое использование

Код kurshakuz/krsl-recogniton содержит Apache License 2.0. При переиспользовании соблюдать условия лицензии и сохранять необходимые notices.

Не считать автоматически, что лицензия GitHub-репозитория разрешает коммерческое использование всех внешних видеодатасетов. Права на код, dataset и изображения людей могут регулироваться отдельно.

На публичной странице KRSL20 есть download и citation, но явная коммерческая лицензия на странице не указана. До коммерческого релиза получить письменное подтверждение условий использования у владельцев/авторов набора.

Для собственного датасета нужны понятные consent и purpose/retention правила.

По возможности inference делать локально; это уменьшает передачу биометрически чувствительного видео.

В production хранить landmarks/video только при необходимости и с понятным сроком хранения.

Коммерческий стоп-фактор До продажи продукта юридически закрыть вопрос прав на обучающие видеоматериалы и согласий. Техническая доступность датасета не равна автоматически праву использовать его в коммерческой модели.

# 21. План первых 14 рабочих сессий

| Сессия | Задача | Критерий завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать krsl-ai, tooling, tests, STATUS.md. | `pytest` green. |
| 2 | Аудит legacy repo, model.h5, labels, формат 70×84. | legacy-notes.md. |
| 3 | Скачать KRSL20, построить manifest. | dataset_report.json. |
| 4 | Разобрать signer IDs и signer-independent splits. | splits/*.csv. |
| 5 | MediaPipe extractor для одного видео. | one_video.npz + overlay. |
| 6 | Batch extractor + cache + failure log. | processed dataset. |
| 7 | Normalization/masks + unit tests. | feature schema v1. |
| 8 | Dataset loader + dataloader smoke test. | batch tensors. |
| 9 | Legacy LSTM baseline. | first checkpoint. |
| 10 | Evaluation: F1/confusion/CV. | baseline report. |
| 11 | Hands+pose+face model. | experiment comparison. |
| 12 | Transformer/BiLSTM comparison + calibration. | production candidate. |
| 13 | Webcam capture-window demo. | real-time MVP. |
| 14 | Refactor, docs, packaging, demo checklist. | MVP-1 release tag. |

# 22. Master Prompt для ИИ-агента

Этот блок можно положить в AGENTS.md / PROJECT_INSTRUCTIONS.md и давать агенту как постоянный контекст.

Ты ведущий ML/software engineer проекта KRSL AI.

ЦЕЛЬ
Построить локально запускаемую систему распознавания Kazakh-Russian Sign Language,
начиная с isolated-sign benchmark KRSL20 и постепенно переходя к коммерческому MVP.

LEGACY REFERENCE
Используй kurshakuz/krsl-recogniton только как reference implementation:
- изучи model.h5, train.py, train_utils.py, recognition.py, label.txt;
- не переноси в production старый vendored MediaPipe/Bazel stack;
- production repo должен быть современным, модульным и тестируемым.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРАВИЛА
1. Никакого spaghetti code.
2. Разделяй data, features, models, training, inference и API.
3. Никаких абсолютных путей и magic numbers.
4. Все параметры идут из config.
5. data/raw immutable и не коммитится.
6. Split строго signer-independent.
7. Каждая обработка имеет schema/version.
8. Ошибки не скрывать; писать sample_id и причину.
9. Каждый эксперимент сохраняет config, seed, git SHA и metrics.
10. Перед переходом на следующую фазу выполнить gate текущей фазы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
A. Новый repo и legacy audit.
B. KRSL20 manifest + signer-independent split.
C. MediaPipe Holistic preprocessing: hands + pose + face + masks.
D. Legacy-compatible LSTM baseline.
E. Современный BiLSTM/Transformer и ablations.
F. Calibration + UNKNOWN.
G. Webcam capture-window MVP.
H. Чистый Predictor + API/UI.
I. Только затем расширение словаря и continuous recognition.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ
- formatter/lint;
- typecheck, если включён;
- pytest;
- smoke test на реальном sample;
- обновить STATUS.md;
- перечислить изменённые файлы, команды запуска, результаты и известные проблемы.

НЕЛЬЗЯ
- начинать с full continuous translator;
- использовать LLM вместо визуального recognizer;
- смешивать train и test signers;
- обучать на test set;
- угадывать label при низком confidence;
- менять raw dataset;
- прятать dataset/model versioning;
- добавлять сервер, очередь, микросервисы или Kubernetes без измеренной необходимости.

Если старый код несовместим с современным окружением, не трать весь проект на его оживление.
Зафиксируй incompatibility и реализуй эквивалентный современный baseline.

Текущую фазу всегда выполняй минимальным вертикальным срезом и только затем расширяй.

## Промпт для первой сессии агента

Начни Фазу 0 проекта KRSL AI.
1. Создай чистую структуру проекта по техническому плану.
2. Настрой Python environment, formatting/linting и pytest.
3. Не добавляй ML-код раньше времени.
4. Создай reference/legacy-notes.md и зафиксируй устройство
   kurshakuz/krsl-recogniton: model.h5, train.py, train_utils.py,
   recognition.py, label.txt, input shape 70x84 и LSTM architecture.
5. Создай STATUS.md.
6. Запусти тесты и покажи результат.
7. Не переходи к скачиванию датасета, пока gate Фазы 0 не выполнен.

# 23. Definition of Done коммерческого MVP

☐ Есть версия модели, датасета и feature schema.

☐ Quality измерена на unseen signers.

☐ Есть UNKNOWN/abstention вместо принудительного угадывания.

☐ Есть top-level metrics report и documented limitations.

☐ Webcam demo работает локально без сервера.

☐ Predictor отделён от UI/API.

☐ Raw video не отправляется в облако по умолчанию.

☐ Есть logging без хранения лишних персональных данных.

☐ Есть reproducible training command.

☐ Есть model rollback: предыдущий checkpoint можно восстановить.

☐ Есть лицензии/notices для используемого кода.

☐ Условия коммерческого использования training datasets подтверждены.

☐ Новый словарь проверен специалистами/носителями жестового языка.

☐ Нет критического data leakage.

☐ Есть failure-case catalogue и план дальнейшего сбора данных.

# 24. Проверенные источники

Проверено 14 августа 2026. В документе намеренно разделены лицензия исходного кода и условия использования датасетов.

GitHub: kurshakuz/krsl-recogniton — public repo, Apache-2.0, legacy implementation.

GitHub: README проекта — старый MediaPipe/Bazel pipeline и end-to-end recognition.

GitHub: train_utils.py — legacy input 70×84 и stacked LSTM.

KRSL20 project page — 5200 videos, 20 KRSL classes, hand/face OpenPose keypoints.

FluentSigners-50 — future continuous-sign benchmark with 50 signers.

Google AI: MediaPipe Holistic Landmarker — modern holistic hands/pose/face pipeline.

Google AI: Face Landmarker — VIDEO/LIVE_STREAM and face blendshapes.

Google AI: Hand Landmarker — modern hand landmarks API.

Итоговое инженерное решение Первый настоящий milestone — не «переводчик языка жестов», а воспроизводимый signer-independent recognizer на KRSL20 с чистым preprocessing pipeline. Как только эта основа доказана цифрами и webcam demo, проект масштабируется на собственный словарь и continuous recognition.